Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 09.03.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi come da programma ho continuato con l’aggiunta delle motivazioni al formulario, essa è andata avanti senza troppi intoppi ma mi ha preso parecchio tempo per valutare quale fosse la strada migliore da prendere per filtrare i dati e per gestire tutte le operazioni connesse. Ho iniziato implementando l’aggiunta delle motivazioni mostrandole nella tabella di destra, dopodiché ho generato il codice di visualizzazione di tale aggiunta (rende disabilitata la riga per evitare un aggiunta di una motivazione già presente) ed infine ho scritto il codice per la rimozione di una motivazione dal formulario. La rimozione deve ancora venire portata a termine in quanto vi sono dei piccoli bug grafici. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato grossi problemi se non delle difficoltà nella gestione di tutti gli eventi in JQuery che mi hanno principalmente fatto perdere tempo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in orario. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima volta voglio andare avanti con la pagina di aggiunta delle motivazioni. |